Техникалық сипаттама

Қызметті бағалау/талдау бойынша консультациялық қызметтер

(ТЖҚ БНА бойынша код 749019.000.000003)

| № п/п | Талаптар |
| --- | --- |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы |
|  | Қызметті бағалау/талдау бойынша консультациялық қызметтер |
| 2 | Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары. |
|  | Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалар. 1.1. Сатып алу пәні: Жобаның мақсаты-«Кедентранссервис» АҚ (бұдан әрі-«Тапсырыс беруші») үшін «Қытай — Қазақстан құрлық портының индустриялық паркі (Чэнду)» (бұдан әрі — «Жоба») жобасы бойынша ынтымақтастық туралы келісімге негізделген инвестициялық меморандум мен қаржы-экономикалық талдауды дайындау. Жоба экспортқа арналған дәнді дақылдарды терминалдық өңдеу, сақтау және жөнелту үшін заманауи логистикалық кешендерді құруға және Қытай — Орталық Азия — Еуропа дәлізінде қазақстандық дәнді дақылдарды Оңтүстік-Батыс Қытайға жеткізуді және өнеркәсіп өнімдерінің кері ағынын қамтамасыз ету үшін негізгі торапты құруға бағытталған. 2. Қызметтер көлемі 2.1. Қаржылық модельдеу. Жоба үшін болжамды қаржылық модельді дайындау. Қаржылық модель ақша ағындарының құрылымын және жоба тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін көрсетуі керек. Қаржылық модельге қойылатын талаптар: 3.1.1. Сәулет: жылдық қадам, валюта-қазақстандық теңге немесе қытай юаны. 3.1.2. Құрылымы: болжамдар, операциялық қызмет, салықтар, күрделі салымдар және қаржыландыру үшін жеке Модульдер. 3.1.3. Тиімділік көрсеткіштерін есептеу: NPV, IRR, PP, DPP. 3.1.4. Сценарийді талдау: дамудың оңтайлы нұсқасын анықтау үшін жобаны іске асырудың 3 сценарийінен аспайтын салыстырмалы талдау. 2.2 Жобалардың сезімталдығы мен тәуекелдерін талдау Жобаның тиімділік көрсеткіштеріне негізгі параметрлер өзгерістерінің әсерін бағалау: 3.2.1. Құрылыс бюджетінен асып кету (CAPEX). 3.2.2. Қуаттың жеткіліксіз жүктелуі. 3.2.3. Операциялық шығындарды ұлғайту (OPEX). 3.2.4. Терминалдық қызметтерге бағалар/тарифтер деңгейін төмендету. 2.3. Порт құрылысының күрделі шығындарын талдау. 3.3.1. Тапсырыс берушіден берілген ақпарат, сондай-ақ қолжетімді нарықтық және анықтамалық деректер негізінде күрделі шығындар деңгейін талдау. 2.4. Маркетингтік талдау. 3.4.1. Қытай мен Қазақстандағы салалық статистика және макроэкономикалық деректер негізінде жүк тасымалы нарығына талдау жүргізу. 3.4.2. Қытай мен Қазақстандағы логистикалық сектордағы ағымдағы және күтілетін үрдістерді зерттеу. 3.4.3. Астық жүктерін тасымалдау көлемінің болжамын қалыптастыру үшін макроэкономикалық ортаны бағалау. 3.4.4. Сұраныс пен ұсыныс факторларын талдау, сондай-ақ қытай мен Қазақстандағы жүк ағындарының өсуінің негізгі шектеулері мен драйверлерін анықтау. 3. Орындаушының қызмет көрсету мерзімдері және Қызметтерді аяқтау нысаны 4.1. Мерзім Меморандумның алдын ала нұсқасын Тапсырыс берушіге беру Орындаушының сұрауы бойынша талдау үшін ақпарат пен құжаттарды ұсынған күннен бастап 35 (отыз бес) жұмыс күні ішінде көзделген. Тапсырыс беруші тарапынан алдын ала меморандумды келісу 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 4.3. Инвестициялық меморандум қажеттілігіне қарай көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойылғанға дейін Тапсырыс берушінің тиісті корпоративтік органдарымен келісілуі мүмкін. 4. Жоба Нәтижелері Қызмет көрсетудің нәтижесі орыс тіліндегі келесі құжаттар болып табылады: 5.1. Pdf форматында презентация түрінде «Қытай-Қазақстан құрлық портының индустриялық паркі (Чэнду)» жобасы бойынша ынтымақтастық туралы келісімге негізделген инвестициялық Меморандум және қаржы-экономикалық талдау дайындау. 5.2. MS Excel форматындағы интерактивті файл түріндегі қаржылық модель. |